

Informe Actividades realizadas en la Práctica Profesional

Realizada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Periodo comprendido del 26 de octubre del año 2020 al 24 de marzo del año 2021

**Presentado por:**

Tania Melissa García Velasquez

**Participando en el equipo de Desarrollo B, Proyectos POA Y PACC para la Facultad de Ingeniería**

19 de febrero de 2021, Tegucigalpa, M.D.C, Francisco Morazán, Honduras

**Reuniones de equipo Realizadas por el “Equipo de Desarrollo B”, asignado a Proyectos POA y PACC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha de Reunión** | **Hora** | **Temas Tratados** |
| 27/10/2020 | 2:00 pm | Primera reunión como equipo de trabajo, se trató sobre aspectos para iniciar el análisis del sistema asignado. |
| 28/10/2020 | 2:00 pm | Revisión de la información recopilada en las reuniones para definir los aspectos relevantes y el alcance del proyecto. |
| 29/10/2020 | 5:00 pm | Inicio de labores realizadas en cuanto al análisis del sistema, en esta se comenzó con la definición de casos de uso del sistema |
| 30/10/2020 | 5:00 pm | Reunión de revisión de avances sobre casos de uso del sistema |
| 02/11/2020 | 10:00 am | Continuación de presentación ya revisión de casos de uso |
| 4/11/2020 | 02:00 pm | Revisando aspectos sobre el análisis del sistema a realizar |
| 09/11/2020 | 2:00 pm | Detallando aspectos finales para presentar los casos de uso en reunión general. |
| 10/11/2020 | 02:00 pm | Comienzo de realización de los diagramas de flijo para el análisis y diseño del sistema |
| 16/11/2020 | 02:00 pm | Revisión de avances sobre diagramas de flujo, continuidad del análisis de la información recopilada para definir futuras tareas. |
| 17/11/2020 | 02:00 pm | Revisión previa a la presentación de los diagramas de flujo en reunión general programada |
| 20/11/2020 | 12:30 pm | Definición del diseño del sistema, esto en cuanto a definir el menú y posibles vistas o pantallas que conformarían el sistema |
| 23/11/2020 | 2:00 pm | Revisión de avances de primeros mockups o pantallas para el sistema |
| 25/11/2020 | 4:00 pm | Continuación de la definición del diseño del sistema |
| 26/11/2020 | 3:00 pm | Revisión final de mockups o pantallas del diseño del sistema, esto previo a presentar dichos avances en reunión general programada. |
| 27/11/2020 | 10:00 am | Inicio de análisis y definición de estructura de la base de datos del sistema |
| 28/11/2020 | 10:00 am | Creación del primer borrador del modelo de la base de datos, definiendo las primeras tablas que la conformarían, todo esto al análisis previo de la información recopilada. |
| 02/12/2020 | 10:00 am | Finalización de primer borrador del modelo de la base de datos del sistema. |
| 04/11/2020 | 01:00 pm | Reunión para analizar como incluir nuevas tablas en la base de datos, esto luego de la reunión técnica llevada a cabo ese mismo día en horas de la mañana. |
| 07/12/2020 | 01:00 pm | Mostrar el modelo de la base de datos luego de haber realizado cambios en este mismo. |
| 09/12/2020 | 02:00 pm | Reunión para definir aspectos a considerar previo a dar inicio a la programación y desarrollo del sistema. En esta se definió y reviso la creación del repositorio en Github, el cual aloja hasta el momento el diseño y código realizado para el correcto funcionamiento del sistema |
| 11/12/2020 | 08:00 pm | Se comenzó a definir y asignar tareas a cada uno de los integrantes del equipo esto en cuanto al desarrollo y Programacion del sistema en sí, se empezó a programar y definir sprints p ciclos de trabajo para llevar acabo dichas tareas asignadas. |
| 12/12/2020 | 05:00 pm | Se revisaron aspectos relacionados con las tareas asignadas en el primer sprint este se definió en el tablero de Trello previamente creado, esto con el objetivo de gestionar las tareas asignadas de manera eficiente, se dio inicio a este primer sprint y se comenzó por el frontend del sistema. |
| 15/12/2020 | 02:00 pm | Creación o generación del script de la base de datos previo a realizar primeras pruebas en el sistema. |
| 21/12/2020 | 05:00 pm | Se definieron aspectos de alcance en cuanto a los módulos como tal que deberían de conformar el desarrollo del sistema. |
| 05/01/2021 | 05:00 pm | Se revisaron las tareas realizadas en los primeros sprint, esto previo a la presentación de dichos avances en reunión general programada. |
| 09/01/2021 | 02:00 pm | Programación y asignación de tareas para nuevo sprint. |
| 10/01/2021 | 10:00 am | revisión de aspectos relacionados al desarrollo del sistema. |
| 11/01/2021 | 11:00 am | Analizar aspectos importantes para el desarrollo del módulo de actividades. |
| 18/01/2021 | 10:00 am | Revisión de avances sobre esprints planificados previamente. |
| 27/01/2021 | 02:00 pm | Analizar aspectos de desarrollo en los sprints futuros. |
| 01/02/2021 | 04:00 pm | Revisión de actividades realizadas en el desarrollo. |
| 05/02/2021 | 02:00 pm | Revisar aspectos pendientes en el desarrollo del sistema. |
| 08/01/2021 | 02:00 pm | Se revisaron aspectos previos a planificar la ejecución o desarrollo de los manuales del sistema. |
| 13/02/2021 | 08:00 pm | Asignación de tareas para llevar a cabo la realización de los manuales del sistema. |
| 15/02/2020 | 10:00 am | Definir aspectos finales en reunión general programada para ese mismo día. |
| 16/02/2021 | 08:00 am | Reunión para definir formato a usar en informe de actividades realizadas en la práctica, recopilar toda la información general a colocar en el informe.  Definir aspectos a consultar en reunión técnica programada para el mismo día. |

**Reuniones Técnicas y Generales Realizadas por el “Equipo de Desarrollo B”, asignado a Proyectos POA y PACC**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de Reunión | Hora | Tipo de Reunión | Temas Tratados | Con |
| 26/10/2020 | 08:00 am | General | Presentación de practicantes y equipo de trabajo para el desarrollo de la práctica profesional en la Facultad de Ingeniería. | - Equipo de la facultad de Ingeniería.  - Practicantes de Ingeniería en Sistemas |
| 26/10/2020 | 02:00 pm | General | Distribución de Funciones Practicantes Ingeniería en Sistemas. | - Equipo de la facultad de Ingeniería.  - Practicantes de Ingeniería en Sistemas |
| 02/11/2020 | 02:30 pm | General | Reunión seguimiento Sistemas de Inventario, POA y PACC, de la Facultad de Ingeniería a los Practicantes de Ingeniería en Sistemas | - Ing. Eduardo Gross  - Ing. Keren Vallejo  - Lic. Ada Mendoza  - Lic. Yesi Matamoros  - Equipo B |
| 10/11/2020 | 08:00 am | General | Seguimiento a los avances de los sistemas de POA y PACC de la Facultad de Ingeniería | - Ing. Eduardo Gross  - Ing. Keren Vallejo  - Lic. Ada Mendoza  - Lic. Yesi Matamoros  - Equipo B |
| 18/11/2020 | 08:00 am | Técnica | Primera reunión técnica | - Ing. Eduardo Gross  - Ing. Jose Inestroza  - Equipo B |
| 23/11/2020 | 02:00 pm | General | Reunión General con el Personal Administrativo. | - Ing. Eduardo Gross  - Ing. Keren Vallejo  - Lic. Ada Mendoza  - Lic. Yesi Matamoros  - Equipo B |
| 26/11/2021 | 02:00 pm | Técnica | Reunión técnica para realizar consultas sobre el desarrollo del sistema. | - Ing. Jose Inestroza  - Equipo B |
| 27/11/2020 | 02:00 pm | General | Reunión General con el Personal Administrativo. | - Ing. Eduardo Gross  - Ing. Keren Vallejo  - Lic. Ada Mendoza  - Lic. Yesi Matamoros  - Equipo B |
| 01/12/2020 | 09:00 am | Técnica | Segunda Reunión Técnica. | - Ing. Eduardo Gross  - Ing. Jose Inestroza  - Equipo B |
| 04/12/2020 | 02:00 pm | Técnica | − Mostrar los avances y correcciones hechas en el modelo de la base de datos del sistema.  − Realizar consultas de aspectos técnicos del sistema. | - Ing. Eduardo Gross  - Ing. Jose Inestroza  - Equipo B |
| 11/12/2020 | 02:00 pm | Técnica | Reunión técnica para realizar consultas sobre el desarrollo del sistema. | - Ing. Jose Inestroza  - Equipo B |
| 16/12/2020 | 02:00 pm | Técnica | Reunión técnica Equipos A y B | - Ing. Eduardo Gross  - Ing. Jose Inestroza  - Equipo A  - Equipo B |
| 11/01/2021 | 02:00 pm | General | Reunión General de seguimiento de proyecto. | - Ing. Eduardo Gross  - Ing. Keren Vallejo  - Lic. Ada Mendoza  - Lic. Yesi Matamoros  - Equipo B |
| 26/01/2021 | 02:00 pm | General | Reunión técnica para realizar consultas sobre el desarrollo del sistema. | - Ing. Jose Inestroza  - Equipo B |
| 05/02/2021 | 02:00 pm | General | Reunión General de seguimiento de proyecto. | - Ing. Eduardo Gross  - Ing. Keren Vallejo  - Lic. Ada Mendoza  - Lic. Yesi Matamoros  - Equipo B |
| 08/02/2021 | 02:00 pm | Técnica | Reunión técnica para realizar consultas sobre el desarrollo del sistema. | - Ing. Jose Inestroza  - Equipo B |
| 15/02/2020 | 02:00 pm | General | Reunión General de seguimiento de proyecto.  Definición de aspectos finales del sistema como la generación de reportería. | - Ing. Eduardo Gross  - Ing. Keren Vallejo  - Lic. Ada Mendoza  - Lic. Yesi Matamoros  - Equipo B |
| 16/02/2020 | 02:00 pm | Técnica | Reunión técnica para realizar consultas sobre el desarrollo del sistema. | - Ing. Jose Inestroza  - Equipo B |

Sprint o ciclos de trabajo programados para el desarrollo y programación del sistema POA-PACC

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulo | Actividad | Tareas Realizadas para la actividad | Horas Disponibles | Horas Aplicadas |
| Control de Departamentos | Gestionar la creación de los departamentos en el sistema | 1. Creación del frontend de la vista para el control de visualización, Creación, modificación de departamento |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Planificación Sprint 1**

Planificación Sprint 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulo | Actividad | Tareas Realizadas para la actividad | Horas Disponibles | Horas Aplicadas |
| Control de Departamentos | Gestionar la creación de los departamentos en el sistema | 1. Creación del frontend de la vista para el control de visualización, Creación, modificación de departamento |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |